公开招标文件

项目编号：浙广咨【2024】（招）第122号

项目名称：2024年天和大厦20-26楼维修设计

采购单位：浙江台州高速公路集团股份有限公司（盖章）

招标代理：浙江广通工程咨询有限公司（盖章）

二O二四年十月

- 目 录

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同条款及格式

- 投标文件格式附件

第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：浙江台州高速公路集团股份有限公司 地址：台州市椒江区天和路95号 联系人：王先生 电话：15067658441 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名称：浙江广通工程咨询有限公司 地址：台州市椒江区中心大道133号中环世纪B2幢602室 联系人：朱先生 电话：0576-81817110、13738574909 |
| 1.3 | 项目名称 | 2024年天和大厦20-26楼维修设计 |
| 1.4 | 项目地点 | 台州市椒江区天和路95号 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 招标范围 | 本次招标范围包括方案设计（含方案深化）、施工图设计等本项目所有设计内容；施工图设计内容包括办公室、会议室及公厕装修设计（含装饰、给排水、电气、消防工程（若有）、暖通、排烟系统、弱电智能化、中央空调系统（若有）、局部结构加固设计、局部防水）、并提供设计概算等所有内容，总建筑面积约5000平方米。 |
| 3.2 | 设计工期要求 | 1、确定中标后 7个日历天内完成深化的建筑方案设计； 2、方案确定后 21 个日历天内提交施工图设计文件，施工图设计文件需达到招标人要求。 3、设计配合服务：从项目施工图设计开始之日起至竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。 |
| 3.3 | 质量要求 | 符合国家、省及台州市有关规定 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 投标人资质条件：建筑装饰工程设计资质乙级及以上。 项目负责人资格：具备工程师及以上职称，有五年设计经验（以负责设计过的项目业绩合同签订时间为准）。 |
| 4.3 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不组织 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、商务标和设计方案标三部分组成。 1、资信标包括： - （1）派驻本项目设计负责人简历表（详见附件）； - （2）台州市建设工程诚信投标承诺书（详见附件）； - （3）营业执照副本复印件（需加盖公章）； - （4）资质证书副本复印件（需加盖公章）； - （5）项目负责人证书（需加盖公章）。 - （6）提供项目负责人设计经验业绩合同复印件（需加盖公章）。 2、商务标包括： （1）投标函（详见附件）。 3、设计方案标包括： （1）设计方案文本：封面、目录、设计文字说明、效果图、楼层平面图、装修设计图纸、其它投标人认为有利于表达设计思想的图纸。投标人根据招标文件评标办法内容自行编制。 |
| 15 | 有效投标报价上限 | 最高投标限价：15万元 备注：本项目设计费一次性包干（包括招标范围内的所有设计，含税金、方案和成果设计阶段的人工、制作、印刷、邮寄、差旅、会务费等所有费用），投标人承诺的投标总报价为最终结算价，结算时不做调整。 |
| 16 | 投标有效期 | 90 日历天（自投标截止日起计算） |
| 17 | 投标担保 | 1、投标保证金金额：贰仟元。 2、担保形式： 现金（开标当日与投标文件同时递交。） |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19.2 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 3、设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。 4、投标文件的设计方案标采用暗标形式，除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。 5、设计方案文本封面制作：必须采用A3幅面、白色、无字的封面。其中1份为样本，封面需标有投标人名称。 |
| 19.4 | 投标文件份数 | 1、资信标：正本1份、副本4份； 2、商务标：正本1份、副本4份； 3、设计方案标： （1）装修设计方案文本：6份，其中一份为样本。 |
| 20 | 投标文件密封及装订 | 1、投标文件的资信标、设计方案标和商务标应分别装订成册； 2、资信标、设计方案标、商务标必须采取分别单独密封； 3、投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称。 4、密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。 |
| 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标 时间 | 详见本工程招标公告 |
| 21.2 | 递交投标文件地点与开标地点 | 详见本工程招标公告 |
| 21.3 | 投标文件递交 要求 | 投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考样张见附件二），并出具有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）再签名报到，以证明其出席开标会议。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 24 | 开标程序 | 1、先开资信标和设计方案标； 2、待资信标和设计方案标评审结果公布后，再开商务标。 |
| 30 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 33 | 设计方案补偿费 | 1、中标人承诺的报价即为总设计费用（包括招标范围内的所有设计，含税金、方案和成果设计阶段的人工、制作、印刷、邮寄、差旅、会务费等所有费用），招标人不再另行支付其他任何费用。 2、本次招标只对设计方案得分除中标人外的排名前二名的予以补偿，中标人不予补偿，其余投标人（包括投标方案不成熟、经评委界定以废标处理的投标文件）不予支付补偿费用。方法如下： ①除中标人外设计方案得分排名第一名的有效投标人一次性付给方案补偿费10000元。 ②除中标人外设计方案得分排名第二名的有效投标人一次性付给方案补偿费5000元。 3、补偿费包括但不仅限于税金、设计文本等需提供的资料的制作费、差旅费等所有成本费。 4、需支付的补偿费用在本项目招标人和中标人签订合同并收到正式增值税发票后15日内予以支付。 5、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用已支付设计补偿费的未中标方案的部分设计内容或理念。 备注：设计人开具设计方案补偿费发票给招标人后30日内，由招标人支付设计费。 |
| 34 | 履约担保金额 | 1.中标人按中标合同金额的2%提交履约担保。 2.中标人按招标文件规定办理担保，如不能办理工程保函而采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。 |
| 35 | 其他要求 | 中标单位须到现场复核原有图纸并提供CAD格式图纸 |

第一节 总 则

1 项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

2 资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

3 招标范围、工期和质量要求

3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

4 投标人及项目负责人资格要求

4.1投标人及项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标文件工本费为300元，在递交投标文件时收取。

6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9 踏勘现场

9.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

第二节  招标文件

11 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标通知书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）其他材料。

根据本章第10款、12款和第13款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

12 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在获得招标文件3日内以书面形式向招标人提出，招标人的答复将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人在收到答复后，应当即以书面形式通知招标人，确认已收到。

13 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

14 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

15 投标报价

15.1报价要求：投标人以总价一次性包干的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

15.2 报价内容：本项目总价一次性包干，结算时不作任何调整。

16 投标有效期

16.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2投标人在原定投标有效期之前出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

17 投标担保

17.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

17.2 投标人不按本章第17.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

17.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在当场开标结束后退还。

17.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

18 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

19 投标文件的编制

19.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

19.2投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

19.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

- 19.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

第四节 投标文件的递交

20 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

20.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

20.3 未按本章第20.1项或第20.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

21 投标文件的递交

21.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

21.3投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

21.4投标人所递交的投标文件不予退还。

21.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

21.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。

22.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第19.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三节、第四节规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“修改”字样。

第五节 开 标

23 开标时间和地点

招标人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和本章第21.2项规定的递交地点（开标地点）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

24 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并签名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

第六节 评 标

25 评标委员会

25.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

26 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27 投标文件的评审

27.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标文件格式不符合本章第19项规定的；

（2）投标文件组成不符合投标人须知前附表要求的；

（3）投标文件未按本章第19.3项要求签字盖章的；

（4）投标文件份数不符合投标人须知前附表要求的；

（5）联合体投标人未提交联合协议书或未明确联合体牵头人的；

（6）投标人及投标项目负责人不符合本章第4项规定的；

（7）投标承诺的报价、工期、设计质量不符合投标人须知前附表要求的；

（8）投标人提交的投标报价不只有一个有效报价的。

27.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标作无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明以哪一份为准。

28 商务标修正

投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

29 评标结果

29.1 评标委员会按照综合得分由高到低顺序推荐四名中标候选人。

29.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

30本招标项目的评标办法见投标人须知前附表，具体内容详见本招标文件第二章。

第七节  合同授予

31 中标候选人公示

31.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

31.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

31.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

31.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第27规定应作无效标处理的；

（4）未按本章第31.3项规定进行澄清或说明，或者拒绝说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

32	中标通知书

- 32.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。部分中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第32.4项规定造成其资格无效的，招标人可以按需确定第四中标候选人为中标人。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

32.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

32.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

32.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

33 合同签订

33.1自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订设计合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第八节  其 他

34重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）资格预审合格的潜在投标人少于3家的；

（2）在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3家的；

（3）根据本章第16.2项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3家的；

（4）所有投标均作废标处理或者被否决的；

（5）评标委员会界定为不合格投标或者废标后，因有效投标人少于3家使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

34.2 不再招标

招标人重新招标后，发生本章第34.1项情形之一的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

35 纪律和监督

35.1 对招标人（招标代理机构）的纪律要求

招标人（招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

35.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

36 需要补充的其他内容

……

第三章 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章规定的评分标准进行评审和评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以设计方案标得分高者排序在先；设计方案标得分也相等的，由评标委员会确定排序先后。

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的资格内容进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、设计方案标评审（分值70分）。

- 评标委员会针对投标人设计方案标进行综合分析，经集体充分讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会分别打分（小数点后保留1位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。对某一类别划档意见分歧较大的，可以采用记名投票方式确定）。

| 序号 | 项 目 | 一类 | 二类 | 三类 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 整体设计，充分考虑地域环境、主要设计理念和构思具有创新性。 | 10.0～8.1 | 8.0～6.1 | 6.0～4.1 | 0 |
| 二 | 单体布局，功能分区明确，各功能面积配置合理。方案体现合理性、美观性 | 10.0～8.1 | 8.0～6.1 | 6.0～4.1 | 0 |
| 三 | 空间设计造型效果立意新颖、独特，能够有较强的前瞻性，实用性强；空间布置流线合理，符合人性化要求。 | 10.0～8.1 | 8.0～6.1 | 6.0～4.1 | 0 |
| 四 | 室内效果表现，设计布置合理，满足室内功能要求，色彩搭配协调，材料运用合理，质感、色彩结合得当，工艺流畅，结构形式合理经济。 | 10.0～8.1 | 8.0～6.1 | 6.0～4.1 | 0 |
| 五 | 现场设计方案讲解:投标供应商需提供U盘进行现场方案讲解（时长15分钟），提供的U盘内容应含设计理念、效果图或其他有利于表达设计思想的图纸、文档等，注:电子U盘需单独密封随投标文件一起递交。 | 30.0～20.1 | 20.0～10.1 | 10.0～4.1 | 0 |

三、商务标评定分值（30分）（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值。

参与评审价格=投标报价

1．投标人的投标报价得分满分为30分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：

（1）投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1分，扣分分值＝〔（投标报价－评标标底价）/评标标底价〕×100×1；

（2）投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.5分，扣分分值＝〔（评标标底价－投标报价）/评标标底价〕×100×0.5；

2．投标人的投标报价得分＝30－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

四、评标总得分=设计方案标得分+商务得分。

五、评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）设计方案标得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

一、建设工程设计合同

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：                     （由设计人编填）

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

年    月    日

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 设计内容 | 设计费 |
| --- | --- |
| 本次招标范围包括方案设计（含方案深化）、施工图设计等本项目所有设计内容；施工图设计内容包括办公室、会议室及公厕装修设计（含装饰、给排水、电气、消防工程（若有）、暖通、排烟系统、弱电智能化、中央空调系统（若有）、局部结构加固设计、局部防水）、并提供设计概算等所有内容，总建筑面积约5000平方米。 |  |

备注：原图纸为蓝图，需承包人到项目现场复核原图纸并绘制CAD施工图，该费用已包含在报价内。

第三条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件

设计人提交的资料包括方案设计、施工图设计等阶段的所有资料，具体根据项目特性及招标人要求提供。递交时间及份数根据 发包人需求提供。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 6 | 确定中标后7个日历天内提交经深化的方案设计 |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 6 | 方案确定后21个日历天内提交施工图设计文件，施工图设计文件需达到发包人要求。 |  |
| 3 | 施工图电子文件 （CAD版本） | 1 | 递交时间与递交施工图时间同时） |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：1.设计人免费提供给发包人6套施工图成果，加晒部分，设计人向发包人收取成本费。其他成果资料均免费提供。

第四条  设计费及支付

4.1本合同设计合同价人民币（大写）        （¥      元）。

4.2设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 按本合同的设计费×85% | 按规定提交全套发包人合格的施工图，由设计人提出支付申请后30日内 |
| 第二阶段付费 | 按本合同的设计费×15% | 工程竣工验收合格，由设计人提出支付申请后30日内 |

说明：本项目设计费一次性包干，投标人承诺的投标总报价为最终结算价，结算时不做调整。

4.3设计人开具发票给发包人后30日内，由发包人支付设计费。

第五条  双方责任

5.1发包人责任：

5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

5.1.2因发包人提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

5.1.3发包人应配合设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员的工作。

5.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

5.2   设计人责任：

5.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.2  设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准及其他地方标准，设计合理使用年限为  根据每个项目规范要求 。

5.2.3 设计人按合同第三条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

5.2.4  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人和施工单位进行设计交底，并派主要设计人员处理施工中涉及到的有关设计问题和参加施工图纸会审以及施工分部验收和竣工验收。

第六条  违约责任：

6.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6.2发包人应按本合同第四条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按6.1条规定支付设计费。

6.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的5％。

6.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第七条  限额设计

7.1 设计人应在投资限额     （万元）内展开设计。

7.2设计人应严控施工图出图质量，图纸深度应满足2016版《建筑工程设计文件编制深度规定》关于施工图出图深度要求，各专业间需协同出图，避免图纸错、漏、碰。因图纸表述错、漏、碰，造成现场延误工期或返工的，发包人保留相应损失等价索赔的权利。

7.3设计人应科学、合理编制方案设计估算，不能凑投资限额设计上限值。

7.4当施工图预算造价超过方案设计估算时，设计人应无条件调整设计，直至满足要求。由此产生的时间延误，由设计人按本合同第六条承担责任。

7.5由设计人原因提出的设计变更引起的造价增值，应控制在方案设计估算额的5%以内，且调整后的施工图预算造价不能超过方案设计估算值。

第八条  其他

8.1根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》（2002年修订本）规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本次设计范围涵盖了建筑物交付使用的所有设计内容，如设计人的专项设计资质中，有个别专项设计不具备设计资质的，则允许设计人委托具备相应资质的设计单位进行专项设计，但设计人委托的设计单位在设计前须经得发包人的书面认可，且该部分的所有设计费用包含在设计费中，由设计人支付。同时那些由设计人委托的专项设计图纸需经总设计人书面认可，其设计质量、设计进度及各专业设计之间的配合协调工作也由总设计人负责。

8.4施工图预算（执行最新的浙江省工程预算定额）经相关部门审核后，如其预算超过审批后的设计概算时，发包人有权要求其在规定时间内将该施工图设计做相应调整（在批复的施工图设计内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担。在此期间，发包人按预算超过概算的比例暂扣设计人的总设计费，待改正后返回。

8.5本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.6发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，可吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.7发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.9本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （二）种方式解决：

（一）提交台州市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

8.10本合同一式    份，发包人    份，设计人   份。

8.11本合同经双方签章后生效。

8.12本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.14其他约定事项：

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 设计人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

工程建设项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：

发包人：

设计人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 三方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向设计人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向设计人和相关单位推荐分包单位和要求设计人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 设计人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）设计人在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则设计人向委托人支付合同价10%的违约金。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式六份，由发包人、设计人各执叁份。

发包人：（公章）　　　　　　　　      设计人：（公章）

法定代表人：　　　　　　　　　        法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　      地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　      年　月　日

# 第五章  投标文件格式

目录

一、投标函

二、法定代表人授权委托书

三、派驻本项目设计负责人简历表

四、台州市建设工程诚信投标承诺书

附件一：

投标函

浙江台州高速公路集团股份有限公司：

我方已收到招标文件，经考察现场和研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

- 我方愿以总报价人民币            元（大写），¥：      元，承担本项目的设计任务，并承诺此报价为最终结算价，结算时不做调整。

- 我方承诺本项目的设计完成时间为：满足招标文件要求。

三、我方承诺按建设单位要求对设计方案进行修改完善。

四、我方承诺设计成果达到台州市有关规定的要求。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

六、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                       （招标人）的  2024年天和大厦20-26楼维修设计  （项目）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：

授权委托日期：    年     月    日

附件三：

派驻本项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 个人简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                                                                                             2024年天和大厦20-26楼维修设计 （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：     年    月    日